Республика Крым

Раздольненский район

Администрация Зиминского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253

от   02 декабря  2020 г.

с. Зимино

О внесении изменений в постановление Администрации Зиминского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым  от

10 декабря 2019 года № 110/1 «Об  утверждении муниципальной программы   «Благоустройство Зиминского сельского поселения  на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998г. №145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования Зиминское   сельское  поселение Раздольненского района Республики Крым,

Администрация Зиминского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство Зиминского сельского поселения  на 2020-2022 годы», изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать  на информационном стенде Администрации Зиминского сельского поселения.

3.Администрации Зиминского сельского поселения осуществлять расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство Зиминского   сельского поселения на 2020-2022 годы» в пределах средств, предусмотренных бюджетом поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Зиминского сельского

совета -  глава Администрации

Зиминского сельскоготпоселения                                         С.В. Канцелярук

|  | Приложение к постановлению администрации Зиминского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым от 02 декабря 2020 года № 253 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Благоустройство Зиминского сельского поселения

на 2020-2022годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Благоустройство Зиминского сельского поселения  на 2020-2022 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство Зиминского сельского поселения на 2020-2022 годы» (далее – «Программа»). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Зиминского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Зиминского сельского поселения |
| Основная цель Программы | Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания населения, озеленению территории поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации деловой активности, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности. |
| Основные задачи Программы | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Зиминского сельского поселения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории Зиминского сельского поселения. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории Зиминского сельского поселения. 4.Формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации деловой активности. 5.Создание комфортных и безопасных условий проживания населения. 6. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. 7.Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности. |
| Сроки реализации Программы | 2020 -2022 годы |
| Структура Программы, основных направлений и мероприятий | Паспорт Программы Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. |
|  | Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5.Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 6. Оценка эффективности Программы. Приложение 1. «Перечень программных мероприятий». Программа не содержит подпрограмм. Основные направления и мероприятия Программы: - мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения; - мероприятия по озеленению территории сельского поселения; - мероприятия по благоустройству кладбища; - мероприятия по организации работ по благоустройству территории (обустройство детских (спортивных) площадок); - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; - мероприятия по организации освещения территории населенного пункта; - мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения; - мероприятия по установке остановочных павильонов; - мероприятия по аккарицидной обработке территории; -мероприятия по вывозу ТБО; -мероприятия по благоустройству территорий контейнерных площадок для сбора ТКО. |
| Исполнители Программы | Администрация Зиминского сельского поселения |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы – 7 092,88147 тыс. руб. По годам: 2020 год –7 092,88147 тыс. рублей. 2021 год – 0,0 тыс. рублей. 2022 год – 0,0 тыс. рублей Источники финансирования Программы на 2020 год: -федеральный бюджет-133,00 тыс. руб. -республиканский бюджет- 307,00тыс. руб. - бюджет г.Москва- 6 145, 084 тыс. руб. -местный бюджет- 507 797,47 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (целевые показатели) | 1.Единое управление комплексным благоустройством территории муниципального образования «Зиминское сельское поселение». 2. Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения. 3.Улучшение состояния территории муниципального образования Зиминское сельское поселение. 4.Привитие жителям сельского поселения чувства уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Зиминское сельское поселение. 5.Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Зиминское сельское поселение. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Зиминского сельского поселения |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  её решения программными мероприятиями

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенного пункта необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования Зиминское сельское поселение невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации Зиминского сельского поселения и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации,  целевые индикаторы и показатели Программы

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания населения, озеленению территории поселения,  улучшения экологической обстановки на территории поселения, формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации деловой активности, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки  и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.

Задачи  Программы:

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства  Зиминского  сельского поселения.

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории Зиминского сельского поселения.

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства  территории Зиминского сельского поселения.

-формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации деловой активности.

-создание комфортных и безопасных условий проживания населения.

-повышение  качества предоставляемых коммунальных услуг.

-улучшение экологической обстановки  и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.

Перечень целевых показателей Программы, в рамках реализации Соглашения между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым представлены в приложении № 2 к Программе.

- Сроки реализации Программы - 2020 – 2022 годы.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение,  перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам   финансирования Программы

Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

-  мероприятия  по санитарной очистке территории сельского поселения;

-  мероприятия по озеленению территории сельского поселения;

-  мероприятия по благоустройству кладбища;

-  мероприятия 	по 	организации 	работ  по 	благоустройству   территории (обустройство детских (спортивных) площадок);

-  мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

-  мероприятия по организации освещения территории населенного пункта;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;

- мероприятия по установке остановочных павильонов.

-мероприятия по акарицидной обработке территории;

-мероприятия по вывозу ТБО;

-мероприятия по благоустройству территорий контейнерных площадок для сбора ТКО.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Зиминского сельского поселения  на 2020-2022 годы», а так же  адресный перечень дворовых территорий в Зиминском сельском поселении Раздольненского района Республики Крым содержатся в приложении №4, №5, №6, и №7 к настоящей программе.

Общий объем финансирования Программы  составляет 7 092,88147 тыс. руб.

в т.ч.:

2020год –7 092,88147 тыс. рублей.

2021год – 0,0 тыс. рублей.

2022год –  0,0 тыс. рублей

Источники финансирования Программы на 2020 год:

-федеральный бюджет-133,00 тыс. руб.

-республиканский бюджет- 307,00тыс. руб.

- бюджет г.Москва- 6 145, 084 тыс. руб.

-местный бюджет- 507,79747 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы содержится в приложении № 3 к настоящей Программе.

Раздел 4. Нормативное  обеспечения  Программы

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства.

Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для  выполнения  мероприятий  Программы утверждаются нормативными правовыми актами  Администрации Зиминского сельского поселения.

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль  за ходом реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, республиканскими и муниципальными нормативными правовыми актами.

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит  финансовый орган Администрации Зиминского сельского поселения с периодичностью, по форме и в сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством порядком.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Зиминского сельского поселения.

Раздел 6. Оценка  эффективности Программы

В результате реализации Программы ожидается:

1.Единое управление комплексным благоустройством территории муниципального образования  Зиминское сельское поселение.

2. Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения.

3.Улучшение состояния территории муниципального образования Зиминское сельское поселение.

4.Привитие  жителям сельского поселения  чувства уважения к своему населенному пункту,  к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Зиминское  сельское поселение.

5.Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Зиминское  сельское поселение.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими площадками, спортивными площадками, остановочными павильонами).

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство  Зиминского сельского поселения

на 2020-2022  годы»

Перечень программных мероприятий

| п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | Реализация программы «Благоустройство Зиминского сельского поселения на 2020-2022 годов» | Администрация сельского поселения | 2020-2022 |  | 7 092,88147 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Обустройство спортивных площадок Зиминского сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2020-2022 | бюджет сельского поселения | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Обустройство спортивных площадок Зиминского сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2020-2022 | республиканский бюджет | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Обустройство спортивных площадок Зиминского сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2020-2022 | федеральный бюджет | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Мероприятий по санитарной очистке и уборке территорий муниципального образования Зиминское сельское поселение | Администрация сельского поселения | 2020-2022 | республиканский бюджет | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Мероприятий по санитарной очистке и уборке территорий муниципального образования Зиминское сельское поселение | Администрация сельского поселения | 2020-2022 | бюджет сельского поселения | 15,78947 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Работы по благоустройству территорий остановочных павильонов на территории Зиминского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым в количестве 2 ед. в соответствии с утвержденной схемой дислокации | Администрация сельского поселения | 2020-2022 | бюджет г.Москва | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Работы по благоустройству территорий контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Зиминского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым в количестве 4 ед. в соответствии с утвержденной схемой дислокации | Администрация сельского поселения | 2020-2022 | бюджет г.Москва | 645,084 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | Работы по благоустройству территории спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, с. Зимино, ул. Ленина, 1-А | Администрация сельского поселения | 2020-2022 | бюджет г.Москва | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9 | Организация уличного освещения | Администрация сельского поселения | 2020-2022 | бюджет сельского поселения | 69,25428 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | Аккарицидная обработка территорий | Администрация сельского поселения | 2020-2022 | бюджет сельского поселения | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11 | Вывоз твердых бытовых отходов | Администрация сельского поселения | 2020-2022 | бюджет сельского поселения | 7,28960 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12 | Работы по установке ограждения кладбищ Зиминского сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2020-2022 | бюджет сельского поселения | 355,46412 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13 | Паспорта отходов | Администрация сельского поселения | 2020-2022 | бюджет сельского поселения | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14 | Установка спортивной площадки | Администрация сельского поселения | 2020-2022 | бюджет сельского поселения | 17,000 | 0,00 | 0,00 |

Председатель Зиминского сельского

совета- глава Администрации

Зиминского сельского поселения:                                                                   С.В. Канцелярук

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство  Зиминского сельского поселения

на 2020-2022  годы»

Перечень

целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство Зиминского сельского поселения  на 2020-2022 годы», в рамках реализации Соглашения между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым.

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателей программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 4 | Установлено остановочных павильонов | объектов | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Установлено спортивных площадок | объектов | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Установлено площадок для сбора твердых коммунальных отходов | объектов | 4 | 0 | 0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Благоустройство  Зиминского сельского поселения

на 2020-2022  годы»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Благоустройство Зиминского сельского поселения  на 2020-2022 годы», в рамках реализации Соглашения между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым.

| Наименование программы | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 (тыс.руб.) | 2021 (тыс.руб.) | 2022 (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа «Благоустройство Зиминского сельского поселения на 2020-2022 годы» | Благоустройство в рамках реализации Соглашения между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово- экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» | Администрация Зиминского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | Всего | 6 145,084 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет г. Москва: | 6 145,084 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Расходы на благоустройство общественных территорий (в части обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО) | 645,084 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Расходы на благоустройство общественных территорий (на благоустройство общественных территорий (в части установки спортивных площадок)) | 5 000,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Расходы на благоустройство общественных территорий (в части установки остановочных павильонов) | 500,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Зиминского сельского поселения Раздольненского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Благоустройство  Зиминского сельского поселения

на 2020-2022  годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Зиминского сельского поселения  на 2020-2022 годы», в рамках реализации Соглашения между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым.

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый результат | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| Мероприятие: Установка спортивной площадки | Администрация Зиминского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | 2020 г. | 2020г. | Увеличение доли благоустроенных территорий сельского поселения, улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования |
| Мероприятие: обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Администрация Зиминского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | 2020 г. | 2022г. | Увеличение доли благоустроенных территорий сельского поселения, улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Увеличение доли обустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО |
| Мероприятия: обустройство остановочных павильонов | Администрация Зиминского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | 2020 г. | 2020г. | Увеличение доли благоустроенных территорий сельского поселения, улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Увеличение доли обустроенных остановочных повильонов |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Благоустройство  Зиминского сельского поселения

на 2020-2022  годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБУСТРОЙСТВА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СБОРА ТКО

(подлежащих благоустройству в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды»)

| №п/п | Адрес размещения площадок ТКО | Запланированный год осуществления благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Республика Крым, Раздольненский район, с. Зимино, ул. Гагарина,33 | 2020 |
| 2 | Республика Крым, Раздольненский район, с. Зимино, (кладбище) | 2020 |
| 3 | Республика Крым, Раздольненский район, с. Красноармейское, ул. Октябрьская,3; | 2020 |
| 4 | Республика Крым, Раздольненский район, с. Овражное, ул. Хмельницкая,12 | 2020 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Благоустройство  Зиминского сельского поселения

на 2020-2022  годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

УСТАНОВКИ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

(подлежащих благоустройству в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды»)

| №п/п | Адрес размещения спортивной площадки | Запланированный год осуществления благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Республика Крым, Раздольненский район, с. Зимино ул. Ленина 1-А | 2020 |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Благоустройство  Зиминского сельского поселения

на 2020-2022  годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

УСТАНОВКИ ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ

(подлежащих благоустройству в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды»)

| №п/п | Адрес размещения остановочные повильоны | Запланированный год осуществления благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1. | Республика Крым, Раздольненский район, с. Зимино, ул.Гагарина,33 | 2020 |
| 2. | Республика Крым, Раздольненский район, с. Красноармейское, ул. Октябрьская,3 | 2020 |