### Прокуратура Раздольненского района информирует

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере закупок, в ходе которой установлены нарушения со стороны индивидуального предпринимателя. Проверкой установлено, что в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» с субъектом хозяйственной деятельности заключен муниципальный контракт по выполнению работ по благоустройству территории в одном из сельских поселений района. В соответствии с контрактом срок окончания выполнения работ на объекте – до 01.05.2026. Вместе с тем проверкой установлено, что в нарушение требований закона работы по объекту в установленный срок не завершены. По данным фактам прокуратурой района в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, работы по благоустройству территории завершены в полном объеме.

Заместитель прокурора района

Прокудин А.Ю.