Прокуратура Раздольненского района информирует
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	Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере закупок, в ходе которой установлены нарушения со стороны индивидуального предпринимателя.
Проверкой установлено, что в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» с субъектом хозяйственной деятельности  заключен  муниципальный  контракт  по  выполнению  работ по благоустройству территории в одном из сельских поселений района.
В соответствии с контрактом срок окончания выполнения работ на объекте – до 01.05.2026.
Вместе с тем проверкой установлено, что в нарушение требований закона работы по объекту в установленный срок не завершены.
По данным фактам прокуратурой района в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление.
Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, работы по благоустройству территории завершены в полном объеме.


Заместитель прокурора района
Прокудин А.Ю.
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